***Додаток***

***до рішення виконавчого комітету від 29.05.2020 р.***

***Заходи***

***щодо підготовки об’єктів господарського комплексу***

***до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Заходи** | **Відповідальні за виконання**  | **Термін виконання** |
| 1 | Призначити відповідальними за підготовку об’єктів господарського комплексу установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року | В.о.старост, керівники установ. | До 1 липня 2020 року |
| 2 | Провести в установленому порядку спеціальне навчання та перевірку знань осіб, які експлуатують котли, електричне обладнання та газовикористовуючі установки. | Виконавчий комітет сільської ради | До 1 вересня2020 року |
| 3 | Забезпечити в повному обсязі оплату за спожиті електричну і теплову енергію, надані послуги з водопостачання і водовідведення та придбати необхідну кількість твердого палива (палетів, торфобрикету, дров) для потреб бюджетних установ і організацій та пільгової категорії населення на весь опалювальний період. | **Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності** | Постійно |
| 4 | Забезпечити в повному обсязі фінансування бюджетних організацій за електричну енергію і природний газ у межах розрахункових показників та з урахуванням економного їх споживання. | **Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності** | Постійно |
| 5 | Через інформаційний куточок ознайомити споживачів про вжиття необхідних заходів щодо енергозбереження в побуті. | Головний спеціаліст гуманітарного відділу Бакош Г.С. | Постійно |
| 6 | Підготувати об’єкти комунальної власності до опалювального сезону 2020-2021 року. | В.о старост, керівники установ | До 15 жовтня 2020року |
| 7 | Організувати перевірку лічильників природного газу, які встановлені в бюджетних установах сільської ради.  | Керівники установ. | До вересня 2020 року |
| 8 | Облаштувати вузол обліку газу Несвічівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів засобом дистанційної передачі інформації. | Директор Несвічівського ЗЗСО І-ІІІ ст.. | До вересня 2020 року |
| 9 | Для очистки доріг від снігу в період снігопадів, заключити договори з власниками снігоприбиральної техніки. | Виконавчий комітет сільської ради | До 01 жовтня2020 року |
| 10 | Провести огляд благоустрою і готовності об’єктів господарського комплексу, установ на території сільської ради та підвести його підсумки на місцях. | В.о.старост,члени виконавчого комітету | До 1 жовтня 2020 року |
| 11 | Облаштувати трубу у шкільній котельні Угринівського ЗЗСО І-ІІІст | Директор ЗЗСО І-ІІІст  | До вересня 2020 року. |

***Секретар Л.Турій***