Додаток до

рішення виконавчого комітету

Городищенської сільської ради

від 19.05.2022 року № 83

Заходи з підготовки комунальних закладів та бюджетних установ

до сталого функціонування в умовах осінньо-зимового періоду 2022-2023 рр. на території Городищенської сільської ради

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Назва заходу** | **Термін виконання** |
| 1. | Ужити заходів для погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати використаних у цьому році природного газу, електричної та теплової енергії, води і надання послуг з водовідведення, а також забезпечення оплати поточного споживання енергоносіїв і житлово-комунальних послуг щомісяця згідно з договорами | до 01.10.2022 |
| 2. | Сприяти укладанню теплопостачальними підприємствами договорів з установами та організаціями про споживання природного газу і теплової енергії у межах, передбачених кошторисами коштів для їх оплати | до 24.06.2022 |
| 3. | Укласти договори з постачальниками теплової енергії для Чаруківського та Шклинського ліцеїв | До 01.07.2022 |
| 4. | Забезпечити підготовку об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років з видачею паспортів та актів готовності | до 01.10.2022 |
| 5. | Під час підготовки будинків та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років забезпечити проведення їх обстеження з метою забезпечення надійності та безпеки під час експлуатації | до 01.10.2022 |
| 6. | Перевірити належний технічний стан лічильників обліку теплової енергії закладів бюджетної сфери | до 01.10.2022 |
| 7. | Забезпечити об'єкти соціальної сфери (заклади освіти, заклади охорони здоров'я) резервними джерелами енергопостачання | до 01.10.2022 |
| 8. | Продовжити роботу з переведення закладів бюджетної сфери на альтернативні види палива | до 01.10.2022 |
| 9. | Провести реконструкцію газових котелень Несвічівської гімназії, Шклинського ЗДО «Чебурашка» на альтернативні види палива | до 01.10.2022 |
| 10. | Провести інвентаризацію наявного твердого палива та дров, забезпечити його зберігання до опалювального сезону | до 01.06.2022 |
| 11. | Забезпечити заклади освіти твердим паливом та дровами відповідно до потреб | до 01.10.2022 |
| 12. | Забезпечити співпрацю з підприємцями щодо залучення спеціалізованої техніки для прибирання снігу, посипання вулично-дорожньої мережі протиожеледними сумішами і необхідну кількість посипкового матеріалу | до 01.10.2022 |
| 13. | Відстежити стан інженерних мереж, комунікацій (водопостачання, водовідведення, електропостачання, теплопостачання) закладів освіти та культури | до 01.10.2022 |
| 14. | Провести ремонт теплотраси Колодеженського ліцею | до 01.09.2022 |
| 15. | Взяти на особистий контроль питання забезпечення одиноких престарілих громадян та сімей загиблих учасників бойових дій твердим паливом | до 01.10.2022 |
| 16. | Укомплектувати котельні обслуговуючим персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації відмов у системах теплоспоживання | до 01.10.2022 |
| 17. | Укомплектувати теплові пункти та робочі місця обслуговувального персоналу технічною документацією | до 01.10.2022 |
| 18. | Провести перевірку готовності теплових госплодарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду у встановлені терміни | до 01.10.2022 |
| 19. | Провести ремонт твердопаливного котла в Городищенському ліцеї | до 01.09.2022 |
| 20. | Будівництво складського приміщення на тверде паливо на території Шклинського ліцею | до 01.09.2022 |
| 21. | Забезпечити перевірку газових сигналізаторів та димоходів в котельнях закладів бюджетної сфери | до 01.10.2022 |